01 基础配置与 Agent 管理实施计划

修订提示：模块 01 已实施，本文新增第 10 章二次实施增补；使用前向迁移保留既有行为。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 依赖 | JEECG 用户、角色、部门、菜单与操作日志 |
| 后续模块 | 流程设计器、执行引擎、飞书协作 |
| 核心验收 | 创建 Agent，绑定 HTTP Connector 和飞书机器人，并完成连接测试 |

## 1. 目标与非目标

本模块建立全项目统一的 Agent 配置入口。Agent 是业务可见的逻辑执行者，Connector 是实际 HTTP 调用配置，飞书机器人是触发和摘要输出身份。三者分离配置，但启用 Agent 前必须形成有效绑定。

首期不创建外部平台 Agent，不管理模型知识库，不提供多机器人轮换和动态路由，不允许脚本作为提示词或条件执行。

## 2. 配置关系

ai_agent

|-- connector_id -> ai_connector

|-- feishu_bot_id -> ai_feishu_bot

|-- prompt / timeout / retry

+-- enabled

一个 Connector 可被多个 Agent 复用。一个启用飞书机器人只能绑定一个启用 Agent。Agent 可暂不绑定机器人以便 JEECG 调试，但不能从飞书触发。机器人绑定后，@机器人直接触发该 Agent。

## 3. 数据设计

| 表 | 关键字段 | 校验 |
| --- | --- | --- |
| ai_agent | agent_code、name、description、system_prompt、connector_id、feishu_bot_id、timeout_seconds、max_retry、enabled | code 唯一；timeout 1 至 300 秒；max_retry 0 至 2 |
| ai_connector | connector_code、name、base_url、path、auth_type、secret_cipher、connect_timeout、read_timeout、enabled | URL 和 path 必填；密钥不回显 |
| ai_feishu_bot | bot_key、name、app_id、app_secret_cipher、verification_token_cipher、encrypt_key_cipher、default_chat_id、enabled | bot_key 唯一；启用时凭据完整 |

使用 JEECG 通用创建人、创建时间、更新人、更新时间和逻辑删除字段。密钥首期使用项目已有加密配置或后端环境密钥加密，响应统一返回 secretConfigured=true/false，不返回密文或明文。

## 4. 接口

| 方法与路径 | 行为 |
| --- | --- |
| GET /api/ai/agents | 分页查询 Agent |
| POST /api/ai/agents | 创建 Agent |
| PUT /api/ai/agents/{id} | 更新未被发布流程固化的可变配置 |
| POST /api/ai/agents/{id}/enable | 校验绑定后启用 |
| POST /api/ai/agents/{id}/disable | 禁用新运行，不影响已创建运行快照 |
| POST /api/ai/agents/{id}/test | 使用模拟输入执行连接测试 |
| GET/POST/PUT /api/ai/connectors | Connector 管理 |
| POST /api/ai/connectors/{id}/test | 连接和响应格式测试 |
| GET/POST/PUT /api/ai/feishu-bots | 机器人配置 |
| POST /api/ai/feishu-bots/{id}/test | 获取 token 并向默认会话发测试消息 |

## 5. 页面设计

• Agent 列表展示名称、代码、Connector、机器人、超时、重试、启用状态和最近测试结果。

• Agent 编辑页分为基本信息、提示词、执行配置和飞书绑定，不显示任何明文密钥。

• Connector 页面支持 URL、鉴权类型、请求头、超时和响应映射的最小配置。

• 飞书机器人页面支持 appId、凭据覆盖更新、botKey、默认会话、回调地址和测试消息。

• 启用按钮在前端提示缺失项，但最终以后端启用校验为准。

## 6. 后端任务

1. 新增实体、Mapper、Service、Controller 和菜单权限。

2. 实现 Connector 与机器人密钥的覆盖更新和响应脱敏。

3. 实现 Agent 启用校验、机器人唯一绑定和引用检查。

4. 建立统一 Agent 快照 DTO，供流程发布和运行创建使用。

5. 实现 Connector 健康测试和飞书测试消息，但测试操作不得创建正式运行。

## 7. 测试用例

• 重复 agent_code、connector_code、bot_key 被拒绝。

• 同一启用机器人绑定第二个启用 Agent 被拒绝。

• 缺失 Connector、Connector 禁用、凭据不完整时 Agent 不能启用。

• 更新密钥后查询接口不回显明文或密文。

• Connector 成功、超时、401、500 和非法 JSON 测试结果可读。

• 飞书凭据错误和默认会话无权限时返回明确错误且写操作日志。

• 部门用户不能修改无权限的 Agent。

## 8. 验收标准

• 管理端能完整配置 Agent、Connector 和飞书机器人。

• Agent 可绑定模拟器并执行连接测试。

• 飞书机器人能向默认会话发送测试消息。

• 启用约束、权限和密钥脱敏全部生效。

• 模块 02 和 03 可通过稳定 DTO 获取已启用 Agent 和配置快照。

## 9. 风险与后续

首期最大风险是凭据配置错误和 Agent/机器人绑定混乱。通过唯一约束、启用校验、测试按钮和操作日志控制。后续可增加 Connector 版本、模型能力、费用、多个机器人、轮换和集中密钥服务，本模块首期不实现。

# 10. V1.1 二次实施增补

本章是模块 01 已实施后的前向增补，不回滚现有 Agent、Connector、飞书机器人、加密、测试和长连接实现。数据库调整必须使用新的 Flyway 迁移，禁止修改已执行迁移。若与前文的 HTTP 回调、Verification Token 或机器人唯一绑定描述冲突，以本章为准。

## 10.1 保留能力

保留 /api/ai/agents、connectors、feishu-bots，AES-256-GCM 密钥处理、HTTP Connector、Mock Agent、启停约束、SDK 长连接管理和 RECEIVE_ONLY 事件接收。当前长连接使用 App ID 与 App Secret；Verification Token 和 Encrypt Key 仅属于未来 HTTP 回调模式。

## 10.2 必须二次实施

| 改造项 | 具体调整 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 机器人入口模式 | ai_feishu_bot 增加 entry_mode=DIRECT_AGENT¦ORCHESTRATOR 和 command_enabled | 一个主机器人需要选择流水线或角色，不能被唯一绑定规则锁死 |
| 唯一绑定规则 | 仅 DIRECT_AGENT 机器人继续执行“最多绑定一个启用 Agent”；ORCHESTRATOR 不绑定单 Agent | 兼容已实施逻辑，同时支持主入口 |
| 授权 Agent 解析 | 新增按当前 JEECG 用户数据范围查询启用 Agent 的 options/resolve 服务 | 模块 02 发布和模块 04 角色路由不能直接 getById |
| 事件移交接口 | FeishuMessageEventReceiver 校验并提取最小元数据后立即提交内部处理器，不在 SDK 回调线程执行运行创建 | 复用已实施长连接并避免阻塞 |
| 配置页面 | 机器人页面展示入口模式、连接状态和“仅接收/可处理”状态；ORCHESTRATOR 不显示 Agent 绑定要求 | 避免配置误导 |
| 审计脱敏 | 命令正文、补充输入、系统提示词和产出物内容不进入 @AutoLog 请求正文 | 新增入口扩大敏感信息面 |

## 10.3 前向迁移与接口

新增迁移只补充机器人入口模式、默认值和索引。已有机器人默认迁移为 DIRECT_AGENT，确保当前行为不变。新增 GET /api/ai/agents/options 和面向发布/运行的授权解析服务；不得修改现有无密钥快照的安全边界。

## 10.4 二次实施测试

验证已有 DIRECT_AGENT 绑定不变；ORCHESTRATOR 可在不绑定 Agent 的情况下启用；两个并发 DIRECT_AGENT 仍不能绑定同一机器人；跨租户或部门的 Agent options 不可见；长连接事件处理异常不导致 SDK 接收线程长时间阻塞；页面和接口不回显任何凭据。

## 10.5 二次实施完成标准

模块 01 只有在原三类配置真实环境验收通过、机器人两种入口模式可配置、授权 Agent 解析可供模块 02/04 使用、长连接事件可可靠移交且现有 DIRECT_AGENT 回归通过后，才视为对协作流水线初版就绪。