04 Agent 连接器与飞书协作实施计划

修订提示：本文新增第 12 章，初版飞书接入以已实施的 SDK 长连接和主入口路由为准。

## 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V1.0 |
| 前置依赖 | 模块 01 配置、模块 03 运行引擎 |
| 首期连接 | 通用 HTTP Agent、可控模拟器、飞书机器人 |
| 核心验收 | 飞书 @Agent 可执行任务，每个 Agent 节点摘要回到正确会话 |

Ps:在第一部分创建飞书机器人时为了流程上顺利，已经按照飞书的文档使用sdk对接部分，后续实施时需要注意！可以保留的保留，没有必要的或缺少的都以现在的计划为准！

## 1. 目标与非目标

本模块将外部 Agent 和飞书协作接入统一运行引擎。飞书不是审批通道，而是 Agent 触发和过程摘要输出入口。

首期不接 OpenClaw、Dify、Coze，不支持异步回调 Agent、流式输出、多机器人轮换、飞书审批和复杂卡片更新。

## 2. Connector 契约

healthCheck(connectorConfig)

execute(agentSnapshot, input, runContext)

normalize(response)

统一结果：

{

"success": true,

"summary": "处理摘要",

"output": {},

"rawResponse": {},

"errorCode": null,

"errorMessage": null,

"retryable": false,

"durationMs": 1200

}

通用 HTTP 请求至少包含 runId、nodeRunId、agentCode、input 和 prompt。响应映射支持 successPath、summaryPath、outputPath、errorPath。连接超时默认 10 秒，读取超时默认 300 秒，最多重试 2 次。

## 3. 模拟器

POST /api/ai/mock-agent/execute 根据请求中的 scenario 返回：SUCCESS、FAIL、TIMEOUT、INVALID_JSON、DELAY。仅在开发和测试配置启用，生产环境默认关闭。模拟器响应必须符合统一结果格式，用于模块 03 和前端联调。

## 4. 飞书机器人映射

每个回调 URL 使用 /api/ai/callbacks/feishu/{botKey}。botKey 找到 ai_feishu_bot，再找到唯一启用 Agent。事件文本去除 @机器人片段后作为任务输入；空输入返回使用提示，不创建运行。

飞书来源保存 tenantKey、chatId、threadId、messageId、senderOpenId 和 eventId。eventId 作为 source_event_id 唯一去重。首期记录用户身份但不要求映射 JEECG 用户；机器人所在群即使用边界。后续需要操作权限时再增加用户映射。

## 5. 回调处理

1. 完成飞书 URL verification。

2. 根据机器人配置校验签名、时间戳、verification token 和可选加密载荷。

3. 检查 eventId 是否已处理，重复事件返回成功。

4. 解析 @机器人后的文本和会话信息。

5. 创建 AGENT_DIRECT 运行，保存原会话作为摘要目标。

6. 立即返回已接收提示，不在回调线程调用 Agent。

## 6. 节点摘要

| 时机 | 内容 |
| --- | --- |
| AGENT_STARTED | 运行号、Agent 名称、节点名称、输入简述 |
| AGENT_SUCCEEDED | 运行号、耗时、结果摘要、JEECG 详情地址 |
| AGENT_FAILED | 运行号、错误摘要、是否将重试、详情地址 |

飞书直接运行回复原 chatId/threadId。JEECG 触发使用流程 defaultFeishuChatId。每条摘要先写 Outbox，再由通知发送器调用飞书，eventId 保证不重复。消息长度超限时截断摘要并提供 JEECG 详情入口。

## 7. 接口

| 方法与路径 | 行为 |
| --- | --- |
| POST /api/ai/callbacks/feishu/{botKey} | 接收飞书验证和消息事件 |
| POST /api/ai/mock-agent/execute | 模拟 Agent 行为 |
| POST /api/ai/agents/{id}/test | 使用统一 Connector 执行测试 |
| POST /api/ai/feishu-bots/{id}/test | 向默认会话发送测试摘要 |

## 8. 安全最低要求

• 回调校验签名、时间戳和事件 ID，拒绝未知 botKey。

• Connector 和机器人密钥不进入日志、运行输入、飞书消息和接口响应。

• 通用 HTTP baseUrl 由管理员配置，运行输入不能覆盖 URL。

• 请求和响应日志只保存截断、脱敏摘要；完整原始响应首期仅在必要时保存数据库 JSON。

• 飞书消息模板只引用白名单字段，禁止直接输出 system_prompt 和密钥。

## 9. 测试用例

• URL verification 正常完成；错误签名、过期时间和未知 botKey 被拒绝。

• 同一 eventId 重复回调只创建一个运行。

• @机器人后空文本不创建运行；正常文本成为 Agent 输入。

• 飞书来源摘要回复原线程；JEECG 来源摘要发到默认会话。

• STARTED、SUCCEEDED、FAILED 摘要字段完整且不泄露密钥。

• 模拟器五种场景均能被统一结果解析。

• HTTP 401、429、500、超时和非法 JSON 被映射为明确错误和 retryable。

## 10. 实施步骤与验收

1. 定义 Connector 接口、HTTP 实现和统一结果 DTO。

2. 实现开发测试模拟器。

3. 实现飞书事件验证、验签、解析和 eventId 去重。

4. 实现机器人到 Agent 的唯一映射和 AGENT_DIRECT 运行创建。

5. 实现 Agent 节点三类摘要和飞书 Outbox 发送器。

6. 使用模拟器完成飞书到 JEECG 再回飞书的闭环。

通过标准：用户在群中 @已绑定机器人并输入任务后，系统创建运行、执行模拟 Agent，并在原线程收到开始和完成摘要；失败场景收到错误摘要；JEECG 触发流程的摘要发送到配置的默认会话。

## 11. 风险与后续

风险包括机器人回调配置复杂、消息重复、群中误触发和摘要刷屏。通过测试消息、eventId 唯一、只响应明确 @、每个 Agent 节点最多三类摘要控制。后续再增加用户映射、审批、卡片更新和其他 Agent 平台。

# 12. V1.1 主入口、角色路由与协作恢复修订

本章以模块 01 已实施的飞书官方 Java SDK 长连接为基线，替代前文默认 HTTP callback、URL verification、Verification Token 和 Encrypt Key 的首期方案。HTTP 回调可作为后续兼容入口，但不在初版重复建设。

## 12.1 机器人入口模式

| 模式 | 行为 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| DIRECT_AGENT | 保持一个启用机器人最多绑定一个启用 Agent，@机器人文本创建 AGENT_DIRECT | 每个角色一个机器人 |
| ORCHESTRATOR | 不绑定单一 Agent；解析流水线或角色命令并按用户权限创建运行 | 推荐的统一主机器人 |

推荐部署一个 ORCHESTRATOR 主机器人作为统一入口，同时允许产品、UI、开发、测试、检验等 Agent 使用独立 DIRECT_AGENT 机器人。多机器人之间不互相发消息触发节点，所有协作由同一执行引擎和 runId 管理。

## 12.2 初版命令协议

流水线命令：使用【pipelineCode、名称或精确别名】，任务描述。角色命令：角色【agentCode】，任务描述。运行等待时，用户在原线程回复补充内容，或使用卡片中的补充信息、重试、终止操作。无法唯一匹配、用户无权限或线程存在多个活动运行时拒绝执行并返回可选项。

## 12.3 身份、权限和会话

新增 ai_feishu_user_binding，将 senderOpenId 绑定到 JEECG 用户和租户。ORCHESTRATOR 启动流程或角色前必须应用该用户的租户、部门和按钮权限；未绑定用户只能收到绑定指引，不能创建运行。

新增 ai_feishu_session，将 chatId、threadId、runId 和活动状态关联。原线程回复优先解析到唯一 OPEN intervention；终态后普通消息不会隐式复活旧运行。source event/message/request ID 全链路去重。

## 12.4 长连接事件处理

FeishuMessageEventReceiver 只完成 App ID 对应机器人定位、消息最小字段提取、事件去重键生成和快速移交。命令解析、权限查询、运行创建、介入恢复和消息发送均在独立处理器执行，不能阻塞 SDK WebSocket 回调线程。当前 RECEIVE_ONLY 状态在接入处理器后调整为 COMMAND_ENABLED。

## 12.5 Connector 结果修订

统一结果增加 status=SUCCESS|NEEDS_INPUT|FAILED、artifacts、needsUser、userPrompt。artifacts 只接受平台允许类型和 URI 协议；外部 Agent 可以返回飞书文档、Git 仓库、提交、构建、测试报告和部署地址。初版不在 JEECG 内执行任意代码。

## 12.6 通知策略

| 事件 | 消息内容 |
| --- | --- |
| RUN_STARTED | 运行号、流水线、目标、角色阶段 |
| STAGE_COMPLETED | 角色、摘要、新增产出物、下一阶段 |
| USER_INPUT_REQUIRED | 阻塞摘要、需要的信息、允许操作、详情链接 |
| RUN_RESUMED | 补充信息已接收、恢复节点 |
| RUN_FAILED/CANCELED | 已完成阶段、失败点、已有产出物和后续选择 |
| RUN_SUCCEEDED | 每阶段摘要、完整交付清单、仓库/文档/测试/部署链接、遗留项 |

技术重试开始、Redis pending、Outbox 重投和数据库内部状态不发飞书。只有技术重试耗尽或明确需要业务输入时寻找用户介入，避免消息风暴。

## 12.7 初版验收增补

使用一个 ORCHESTRATOR 主机器人按别名启动五角色流程；使用角色命令直接运行指定 Agent；使用一个 DIRECT_AGENT 机器人验证兼容链路；模拟 NEEDS_INPUT 后在原线程补充并恢复同一运行；重复事件、回复和卡片点击均不重复创建运行或执行节点；最终消息包含全部产出物链接且无密钥泄漏。