# 04 Agent 连接器与飞书协作 AI 实现规格

本文是模块 04 的唯一实现依据。后续 AI 编码代理必须按本文完成真实 HTTP Agent Gateway、飞书身份绑定、长连接事件持久化、精确命令路由、会话、人工介入卡片、通知消费、权限、测试和验收，不得重新选择 Connector 协议、入口安全边界或消息幂等策略。

# 文档信息

| 项目 | 确定内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.2 可实施正式版 |
| 总体基线 | 多 Agent 项目总体实施计划 V3.1 |
| 流程契约 | PipelineDefinition 1.1 |
| 结果契约 | AgentResultContract 1.1 |
| 技术基线 | JEECG Boot 3.9.3、Spring Boot 4.1.0、JDK 17、MySQL 5.7+、Redis 5、飞书 Java SDK 2.8.3 |
| 前置模块 | 模块 01、02、03 已实施；本模块先完成本文规定的兼容封口 |
| 飞书入口 | 现有 WebSocket 长连接同时消费 im.message.receive_v1 与 card.action.trigger |
| 模块边界 | 不推进节点、不直接写节点状态、不实现运行中心、不建设 HTTP Callback |
| 实施主体 | AI 编码代理；本文不存在需要实施时再决定的技术分支 |

# 1. 实施目标与硬边界

• 让已实施的模块 03 使用真实 HTTP Connector 执行 AgentResultContract 1.1。

• 让 DIRECT_AGENT 与 ORCHESTRATOR 均通过已绑定 JEECG 用户的真实权限上下文创建运行。

• 支持精确 pipeline code/alias 命令、精确 agentCode 命令、同线程 WAITING 回复和 Card 2.0 介入。

• 消费模块 03 notification Stream，把业务里程碑发送到正确机器人、会话和线程。

• 保留现有飞书长连接、机器人配置、加密密钥和连接状态管理，不建立第二套事件入口。

• 不使用大模型识别命令，不按流程显示名称路由，不由飞书消息或 Agent 触发下一个节点。

• 不实现飞书审批、流式输出、动态组队、Agent 异步回调、代码沙箱或自动部署。

• 不把密钥、完整提示词、原始 HTTP 响应、用户消息正文写入普通日志或公开 DTO。

# 2. 已实施能力与对接方式

| 来源 | 已实施能力 | 模块 04 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 模块 01 | AiConnector、密钥加密、ConnectorUriPolicy | 真实 Gateway 使用快照非密钥配置并按 Connector ID 解析当前密钥 |
| 模块 01 | DIRECT_AGENT、ORCHESTRATOR、commandEnabled | 路由前重新加载机器人并校验模式、启用状态和租户 |
| 模块 01 | FeishuLongConnectionManager | 同一 EventDispatcher 增加 card.action.trigger 处理器 |
| 模块 01 | FeishuMessageEventReceiver/Handoff | 改为先写持久化 Inbox，再异步处理 event ID |
| 模块 02 | AuthorizedPipelineResolver | 按 botId 与 code/alias 解析已启用流程 |
| 模块 02 | AuthorizedAgentConfigProvider | 按 botId 或 agentCode 解析已授权 Agent |
| 模块 02 | AgentResultValidator | 严格验证 HTTP Gateway 返回的 Result 1.1 |
| 模块 03 | RunStartService | 以 AgentAccessContext 和 RunSourceContext 创建 PIPELINE/AGENT_DIRECT |
| 模块 03 | RunInterventionService | 处理同 runId SUPPLY_INPUT、RETRY、CANCEL |
| 模块 03 | ai:pipeline:notifications | 按 eventId 幂等消费业务里程碑 |

# 2.1 模块 01 兼容封口

• ai_connector 增加 result_contract_version，数据库值只允许 LEGACY 或 1.1，现有记录统一为 LEGACY。

• AgentConfigSnapshot.ConnectorSnapshot 墫加 resultContractVersion，并纳入 Jackson builder、Normalizer 和 sanitizer 测试。

• AuthorizedAgentConfigProvider 增加 resolveEnabledSnapshotByCode(agentCode, context) 和 resolveEnabledSnapshotByBotId(botId, context)。

• 按 botId 解析时必须验证 Agent enabled、Connector enabled、DIRECT_AGENT 绑定关系、租户和数据权限。

• Connector Drawer 增加协议选择；1.1 模式不提交或展示 responseMapping，LEGACY 行为保持不变。

• Feishu EventDispatcher 同时注册消息和卡片事件；卡片事件继续使用现有 WebSocket，不配置回调 URL。

# 2.2 模块 02 兼容封口

• 发布和 resolveEnabledForRun 均要求每个 AGENT 快照的 Connector resultContractVersion=1.1。

• 旧发布版本和历史快照保持只读；使用 LEGACY Connector 的版本在重新发布前拒绝创建新运行。

• 错误固定映射为 PIPELINE_AGENT_NOT_AVAILABLE，不向调用方泄露 Connector 详情。

# 2.3 模块 03 兼容封口

• FEISHU+ORCHESTRATOR 的角色命令使用 RunSourceContext.botId 作为 AGENT_DIRECT notificationBotId，Agent 不需要自身绑定 DIRECT_AGENT。

• FEISHU+DIRECT_AGENT 必须校验 source botId 与 Agent 绑定机器人相同；JEECG 直跑继续使用 Agent 绑定机器人和 defaultChatId。

• 新增结构化业务通知 Outbox：RUN_STARTED、STAGE_COMPLETED、USER_INPUT_REQUIRED、RUN_RESUMED、RUN_FAILED、RUN_CANCELED、RUN_SUCCEEDED、NODE_NOTIFY。

• 技术 retry、lease、Redis pending、Outbox 重投和数据库内部事件不得生成飞书通知 Outbox。

• 新增 RunNotificationViewProvider 和 RunInterventionService；模块 04 不注入 execution Mapper。

• 兼容封口不得修改节点状态枚举、推进事务、task Stream、历史运行或 Redis 恢复语义。

# 3. 固定实现清单

| 区域 | 必须创建或修改 |
| --- | --- |
| Flyway | V3.9.3_6__multi_agent_connector_feishu_collaboration.sql；同步 db/multi-agent-config.sql；禁止修改 _1 至 _5 |
| 后端根包 | org.jeecg.modules.airag.collaboration |
| 后端子包 | binding、command、connector、feishu、inbox、notification、session、controller、entity、dto、mapper、service |
| 模块 01 | Connector 协议字段、Agent Provider、长连接 Card handler、FeishuBotClient |
| 模块 02 | 发布与运行依赖协议校验 |
| 模块 03 | ORCHESTRATOR 直跑通知机器人、业务通知 Outbox、两个内部接口 |
| 前端 | Connector Drawer、Feishu Bot List/Drawer 及绑定 Drawer；不新增一级菜单 |
| 测试 | airag collaboration 测试、现有 Agent/Pipeline/Execution 回归、前端组件状态测试 |

# 3.1 权限编号

| ID | 权限 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 2026071300000000061 | ai:feishu:binding:list | 查看脱敏绑定列表 |
| 2026071300000000062 | ai:feishu:binding:add | 管理员手工绑定或重新启用 |
| 2026071300000000063 | ai:feishu:binding:disable | 禁用绑定 |
| 2026071300000000064 | ai:feishu:binding:self | 当前用户生成本人一次性绑定码 |

四个权限均使用 menu_type=2、parent_id=2026071300000000004。Connector 协议编辑继续使用 ai:connector:edit。

# 4. 固定枚举、命令与容量

| 类别 | 确定值或限制 |
| --- | --- |
| ConnectorContract | LEGACY、1.1 |
| BindingSource | SELF_SERVICE、ADMIN |
| BindingTokenStatus | ACTIVE、USED、EXPIRED、REVOKED |
| InboundEventType | MESSAGE、CARD_ACTION |
| InboundStatus | PENDING、PROCESSING、PROCESSED、FAILED、DEAD |
| SessionStatus | ACTIVE、WAITING、TERMINAL、CANCELED |
| DeliveryStatus | PENDING、SENDING、SENT、FAILED、DEAD |
| DeliveryTargetType | REPLY、CHAT |
| DeliveryMessageType | TEXT、POST、CARD |
| 命令 | 使用【key】，task；角色【agentCode】，task；绑定【code】；帮助 |
| 任务容量 | 1 至 10000 字；NFKC 后校验 |
| HTTP 请求/响应 | 请求 1 MiB；响应 1 MiB；不保存 rawResponse |
| 飞书正文 | 文本 4000 字；Artifact 链接最多 20 条，超出显示剩余数量 |
| 绑定码 | 128-bit 随机 Base32、10 分钟、单次使用 |

# 5. 数据库契约

所有新增表使用 InnoDB、utf8mb4、utf8mb4_unicode_ci，不建立数据库外键。tenant_id 必填，无租户模式写入 0。敏感 payload 和待发送正文使用现有 AES-256-GCM 加密，数据库不保存绑定码明文、tenant access token 或 Connector 密钥。

ALTER TABLE ai_connector

ADD COLUMN result_contract_version varchar(16) NOT NULL DEFAULT 'LEGACY'

AFTER response_mapping;

CREATE TABLE ai_feishu_user_binding (

id varchar(36) NOT NULL,

create_by varchar(50) DEFAULT NULL, create_time datetime(3) NOT NULL,

update_by varchar(50) DEFAULT NULL, update_time datetime(3) DEFAULT NULL,

sys_org_code varchar(64) DEFAULT NULL, tenant_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '0',

del_flag tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,

bot_id varchar(36) NOT NULL, sender_open_id varchar(128) NOT NULL,

user_id varchar(36) NOT NULL, username varchar(50) NOT NULL,

binding_source varchar(16) NOT NULL, enabled tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,

last_used_at datetime(3) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE KEY uk_ai_feishu_binding_sender (bot_id,sender_open_id),

UNIQUE KEY uk_ai_feishu_binding_user (bot_id,tenant_id,user_id),

KEY idx_ai_feishu_binding_tenant (tenant_id,enabled,username),

KEY idx_ai_feishu_binding_bot (bot_id,enabled)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ai_feishu_binding_token (

id varchar(36) NOT NULL, tenant_id varchar(32) NOT NULL,

bot_id varchar(36) NOT NULL, user_id varchar(36) NOT NULL,

username varchar(50) NOT NULL, token_hash char(64) NOT NULL,

status varchar(16) NOT NULL, expires_at datetime(3) NOT NULL,

used_by_open_id varchar(128) DEFAULT NULL, used_at datetime(3) DEFAULT NULL,

create_time datetime(3) NOT NULL,

active_token_key varchar(140) GENERATED ALWAYS AS

(CASE WHEN status='ACTIVE' THEN CONCAT(bot_id,':',tenant_id,':',user_id) ELSE NULL END) STORED,

PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY uk_ai_feishu_binding_token_hash (token_hash),

UNIQUE KEY uk_ai_feishu_binding_active (active_token_key),

KEY idx_ai_feishu_binding_token_expiry (status,expires_at)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ai_feishu_inbound_event (

id varchar(36) NOT NULL, tenant_id varchar(32) NOT NULL,

event_key varchar(200) NOT NULL, bot_id varchar(36) NOT NULL,

event_type varchar(16) NOT NULL, message_id varchar(128) DEFAULT NULL,

sender_open_id varchar(128) NOT NULL, payload_cipher longtext DEFAULT NULL,

payload_hash char(64) NOT NULL, status varchar(16) NOT NULL,

claim_token varchar(64) DEFAULT NULL, claimed_until datetime(3) DEFAULT NULL,

retry_count int NOT NULL DEFAULT 0, next_retry_at datetime(3) NOT NULL,

result_type varchar(32) DEFAULT NULL, run_id varchar(36) DEFAULT NULL,

intervention_id varchar(36) DEFAULT NULL, last_error varchar(1000) DEFAULT NULL,

create_time datetime(3) NOT NULL, update_time datetime(3) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY uk_ai_feishu_inbound_event (event_key),

KEY idx_ai_feishu_inbound_claim (status,next_retry_at,claimed_until),

KEY idx_ai_feishu_inbound_sender (tenant_id,bot_id,sender_open_id,create_time)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ai_feishu_session (

id varchar(36) NOT NULL, tenant_id varchar(32) NOT NULL,

bot_id varchar(36) NOT NULL, chat_id varchar(128) NOT NULL,

thread_key varchar(128) NOT NULL, root_message_id varchar(128) NOT NULL,

run_id varchar(36) NOT NULL, binding_id varchar(36) NOT NULL,

sender_open_id varchar(128) NOT NULL, status varchar(16) NOT NULL,

last_message_id varchar(128) DEFAULT NULL,

create_time datetime(3) NOT NULL, update_time datetime(3) DEFAULT NULL,

active_session_key varchar(400) GENERATED ALWAYS AS

(CASE WHEN status IN ('ACTIVE','WAITING')

THEN CONCAT(bot_id,':',chat_id,':',thread_key) ELSE NULL END) STORED,

PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY uk_ai_feishu_session_run (run_id),

UNIQUE KEY uk_ai_feishu_session_active (active_session_key),

KEY idx_ai_feishu_session_lookup (tenant_id,bot_id,chat_id,thread_key,status),

KEY idx_ai_feishu_session_sender (binding_id,status)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE ai_feishu_delivery (

id varchar(36) NOT NULL, tenant_id varchar(32) NOT NULL,

event_id varchar(64) NOT NULL, run_id varchar(36) DEFAULT NULL,

event_type varchar(48) NOT NULL, bot_id varchar(36) NOT NULL,

target_type varchar(16) NOT NULL, target_id varchar(128) NOT NULL,

message_type varchar(16) NOT NULL, content_cipher longtext NOT NULL,

content_hash char(64) NOT NULL, status varchar(16) NOT NULL,

claim_token varchar(64) DEFAULT NULL, claimed_until datetime(3) DEFAULT NULL,

retry_count int NOT NULL DEFAULT 0, next_retry_at datetime(3) NOT NULL,

feishu_message_id varchar(128) DEFAULT NULL, last_error varchar(1000) DEFAULT NULL,

create_time datetime(3) NOT NULL, update_time datetime(3) DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (id), UNIQUE KEY uk_ai_feishu_delivery_event (event_id),

KEY idx_ai_feishu_delivery_claim (status,next_retry_at,claimed_until),

KEY idx_ai_feishu_delivery_run (tenant_id,run_id,event_type),

KEY idx_ai_feishu_delivery_target (bot_id,target_type,target_id,create_time)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

## 5.1 Mapper 与事务规则

• Binding Mapper 的查改 SQL 同时过滤 tenantId、botId 和 delFlag；senderOpenId 不作为跨 bot 全局标识。

• Token 生成事务先锁当前 ACTIVE token 并置 REVOKED，再插入新 token；生成列唯一键吸收并发请求。

• Inbound 和 Delivery 使用 claimToken+claimedUntil 条件更新，不依赖 MySQL SKIP LOCKED。

• Session 创建和 RunStartService 调用处于同一外层事务；session 唯一键冲突必须回滚运行、节点、依赖和 Outbox。

• Delivery SENT、Binding USED、Session TERMINAL 为历史事实，不提供物理删除接口。

• fresh-install SQL 使用 CREATE TABLE IF NOT EXISTS 和 INSERT IGNORE；Flyway 不使用 IF NOT EXISTS。

# 6. 持久化飞书 Inbox

## 6.1 入站接口

public interface FeishuInboundEventIngress {

String persistMessage(FeishuInboundMessage message);

String persistCardAction(FeishuInboundCardAction action);

}

public interface FeishuInboundEventProcessor {

void process(String inboundEventId);

}

• 消息 eventKey 固定为 MSG:<botId>:<messageId>；卡片 eventKey 固定为 CARD:<botId>:<eventId>。

• 消息 payload 必须包含 botId、requestId、messageId、chatId、threadId、rootId、parentId、chatType、senderType、senderOpenId、messageType、mentions 和 content。

• 卡片 payload 必须包含 eventId、operatorOpenId、messageId、chatId、token、actionTag、actionValue、formValue、inputValue 和 cardContent。

• SDK handler 同步完成字段校验和幂等 INSERT 后立即返回；不在 callback 线程解析命令、查用户、创建运行或调用飞书 API。

• INSERT 成功后提交 event ID 到现有有界线程池；队列满时数据库记录保持 PENDING，由 Scheduler 补处理。

## 6.2 Inbox 调度

• Scheduler 每 500ms 领取最多 50 条 PENDING/FAILED 或 lease 过期记录，claim lease 30 秒。

• 处理成功置 PROCESSED 并清空 payloadCipher；仅保留 payloadHash、resultType、runId、interventionId 和路由错误摘要。

• 失败按 1、2、5、10、30 秒退避，之后保持 30 秒；累计 10 次置 DEAD。

• 未知或禁用机器人、commandEnabled=false、senderType=bot、非文本普通消息直接置 PROCESSED，不创建运行。

• 相同 eventKey 且 payloadHash 相同返回已有记录；hash 不同记录安全告警并拒绝覆盖。

# 7. 飞书用户绑定

## 7.1 自助绑定

1. 已登录用户调用 POST /api/ai/feishu-bindings/token，提交 botId。

2. 后端校验机器人可见、enabled、commandEnabled，撤销当前用户与机器人的旧 ACTIVE token。

3. 生成 128-bit Base32 code，只在本次响应返回明文，数据库写 SHA-256 tokenHash。

4. 用户在十分钟内向同一机器人发送绑定【code】。

5. 处理器锁 token，验证 botId、ACTIVE、expiresAt、用户和租户后 upsert binding，并原子标记 USED。

• token 过期时在处理事务标记 EXPIRED；任何日志、审计和飞书回复不得包含完整 code。

## 7.2 管理员绑定

• POST /api/ai/feishu-bindings 请求固定为 botId、senderOpenId、username。

• 后端解析启用 JEECG userId 和 tenantId，应用机器人数据权限；请求 tenantId/userId 字段作为未知字段拒绝。

• 相同 sender/user 的禁用绑定重新置 enabled=true；与其他用户冲突返回 FEISHU_BINDING_CONFLICT。

• 禁用绑定只阻止新命令和飞书介入，不取消已创建运行；管理员通过运行 API 处理运行。

• 未绑定用户只可执行绑定命令和帮助，DIRECT_AGENT 与 ORCHESTRATOR 一律不使用机器人默认服务用户。

# 8. 消息解析与精确命令路由

## 8.1 消息接收规则

• 群聊只有 mentions 结构明确包含当前机器人时才解析命令；私聊不要求 mention。

• Mention 从 SDK mentions 的 key 范围结构化移除，不按机器人显示名称执行字符串替换。

• 只接受 messageType=text；post、image、file、audio、interactive 等普通消息不作为命令。

• 对文本执行 trim、Unicode NFKC；接受中文逗号或 ASCII 逗号，其他标点不自动纠正。

## 8.2 固定语法

^使用【([^】]{1,50})】[，,]\s*(.{1,10000})$

^角色【([A-Za-z][A-Za-z0-9_-]{0,63})】[，,]\s*(.{1,10000})$

^绑定【([A-Z2-9]{26})】$

^帮助$

• 流水线只按 pipelineCode 或 trigger alias 路由，不匹配 name。

• 角色只按 agentCode 路由，不按 Agent 名称或模糊关键字。

• 不匹配命令且没有 WAITING session 时返回一次使用说明，不启动意图模型。

## 8.3 ORCHESTRATOR 流程命令

1. 重新加载 source bot，验证 enabled、ORCHESTRATOR、commandEnabled 和长连接配置。

2. 解析 sender binding 和启用 JEECG 用户，构造 AgentAccessContext。

3. 调用 AuthorizedPipelineResolver.resolveEnabledByTriggerKey(botId,key,context)。

4. 构造 RunCreateRequest，requestId=feishu:<eventKey>，input 固定为 {task:<text>}。

5. 外层事务调用 startPipeline 并插入 ACTIVE session；冲突时完整回滚。

## 8.4 ORCHESTRATOR 角色命令

1. 使用 resolveEnabledSnapshotByCode(agentCode, context) 得到 Agent ID。

2. 调用 startDirectAgent，RunSourceContext.botId 保留 ORCHESTRATOR。

3. 模块 03 生成定义时把 ORCHESTRATOR 作为 notificationBotId，不要求 Agent 绑定独立机器人。

## 8.5 DIRECT_AGENT 命令

1. 使用 resolveEnabledSnapshotByBotId(botId, context) 解析唯一 Agent。

2. 调用 startDirectAgent，并由模块 03 再次检查 source bot 与绑定机器人一致。

3. DIRECT_AGENT 和 ORCHESTRATOR 使用相同绑定、权限、session 和 sourceEvent 幂等规则。

# 9. Session 与 WAITING 恢复

• threadKey 优先使用 rootId，其次 threadId；初始命令没有 root/thread 时使用 messageId。

• 同 botId、chatId、threadKey 存在 ACTIVE/WAITING session 时拒绝创建第二个运行，并返回现有完整 runId。

• Session 发起人固定为命令 senderOpenId；其他用户不能通过飞书处理该运行的介入。

• 运行进入 WAITING 时 session 更新为 WAITING；运行恢复更新 ACTIVE；终态更新 TERMINAL 或 CANCELED。

• WAITING session 中发起人的普通文本固定转为 SUPPLY_INPUT，resumeInput={text:<content>}。

• 文本回复 requestId 固定为 feishu-intervention:MSG:<botId>:<messageId>，sourceMessageId 使用消息 eventKey。

• 无唯一 OPEN intervention、绑定禁用、线程不匹配或运行已终态时拒绝处理，不隐式新建运行。

## 9.1 Card 2.0 介入

• USER_INPUT_REQUIRED 消息使用 Card 2.0，按 allowedActions 渲染文本输入、SUPPLY_INPUT、RETRY、CANCEL。

• actionValue 固定包含 botId、runId、interventionId、resumeToken、action 和 HMAC-SHA256 signature。

• 签名密钥从 AI_CONFIG_SECRET_KEY 派生，签名覆盖所有 actionValue 字段，使用常量时间比较。

• card.action.trigger 通过现有 WebSocket 接收；operatorOpenId 必须等于 session senderOpenId。

• SUPPLY_INPUT 从 formValue.text 读取，RETRY/CANCEL 不接受 resumeInput；eventId 同时作为 requestId 和 sourceMessageId。

• 业务动作提交后使用 delayed-update token 更新完整卡片为已处理状态；token 最多使用两次且有效三十分钟。

• 卡片更新失败只补发幂等文本确认，不回滚已经提交的介入，不重复调用 RunInterventionService。

# 10. HTTP AgentExecutionGateway 1.1

{

"contractVersion": "1.1",

"requestId": "<invocationId>",

"runId": "<runId>",

"nodeRunId": "<nodeRunId>",

"attemptNo": 0,

"resumeGeneration": 0,

"agentCode": "developer",

"systemPrompt": "...",

"input": {},

"resumeInput": null,

"artifactInputs": [],

"traceId": "..."

}

• HttpAgentExecutionGateway 是生产环境唯一 AgentExecutionGateway Bean，只接受 resultContractVersion=1.1。

• baseUrl、path、非密钥 headers、timeout 和协议来自运行快照；当前 Connector 只用于验证 tenant、enabled 和解密当前密钥。

• requestId 必须等于模块 03 invocationId，Gateway 不生成新 UUID，不在内部执行重试。

• 使用 ConnectorUriPolicy，禁止 redirects、URL userInfo、query 和 fragment；prod 的 allowed-hosts 必须非空。

• DNS 解析为 loopback、link-local、multicast、unspecified 或私有地址时拒绝，除非 hostname 在 allowed-hosts 中精确列出。

• 使用 BodyHandlers.ofInputStream 有界读取 1 MiB+1 字节；超限立即关闭流并返回 CONNECTOR_RESPONSE_TOO_LARGE。

• 2xx 严格 Jackson 解析为 AgentResultContract，拒绝未知字段，再调用 AgentResultValidator。

## 10.1 HTTP 与 retryable 映射

| 情况 | 错误码 | retryable |
| --- | --- | --- |
| 408、429 | HTTP_<status> | true |
| 500 至 599 | HTTP_<status> | true |
| 其他 400 至 499 | HTTP_<status> | false |
| 连接、DNS、IO、超时 | CONNECTION_ERROR 或 TIMEOUT | true |
| 线程中断 | INTERRUPTED | false，并恢复中断标志 |
| 非法 JSON、未知字段 | CONNECTOR_RESPONSE_INVALID | false |
| Result 1.1 校验失败 | AGENT_RESULT_INVALID | false |
| 响应超过 1 MiB | CONNECTOR_RESPONSE_TOO_LARGE | false |

• 不得保存完整 rawResponse；日志只记录 invocationId、Connector ID、HTTP status、duration 和稳定错误码。

## 10.2 Connector 测试与模拟器

• LEGACY Connector 保留现有 responseMapping 连接测试；不能被生产 Gateway 执行。

• 1.1 Connector 连接测试发送固定 Result 1.1 探测请求并严格验证完整字段。

• /api/ai/mock-agent/execute 根据请求 contractVersion 返回协议；1.1 支持 SUCCESS、NEEDS_INPUT、FAILED_RETRYABLE、FAILED_FINAL、TIMEOUT、INVALID_JSON、OVERSIZE。

• 模拟器仅在 dev/test 激活，prod 不注册 Controller。

# 11. 业务通知发布与消费

| 事件 | 固定消息 |
| --- | --- |
| COMMAND_ACCEPTED | 运行已受理、完整 runId、流程或角色、任务摘要 |
| RUN_STARTED | 运行、流程、目标和首个角色 |
| STAGE_COMPLETED | stageCode、角色名称、摘要、新增 Artifact、下一阶段 |
| USER_INPUT_REQUIRED | 问题、允许动作、运行链接和 Card 2.0 |
| RUN_RESUMED | 补充已接收、恢复角色 |
| RUN_FAILED | 已完成阶段、失败点、已有 Artifact、运行链接 |
| RUN_CANCELED | 取消原因、已完成阶段和已有 Artifact |
| RUN_SUCCEEDED | 每阶段摘要、全部交付物、最终摘要和未完成项 |
| NODE_NOTIFY | PipelineDefinition 中的安全模板结果 |

## 11.1 Notification Stream

• Stream 固定为 ai:pipeline:notifications，Consumer Group 固定为 jeecg-feishu-notifier。

• 消息只包含 eventId、eventType、runId、nodeRunId、tenantId、traceId；正文由 RunNotificationViewProvider 重新生成。

• 先按 eventId 插入或锁定 ai_feishu_delivery；SENT 直接 ACK，PENDING/FAILED/lease 过期记录可领取。

• FEISHU 来源 targetType=REPLY，目标为 session rootMessageId；JEECG 来源 targetType=CHAT，目标为快照 defaultFeishuChatId。

• 发送请求 uuid 固定为 delivery.eventId；Feishu 返回 messageId 后标记 SENT，再执行 XACK。

• 消费者崩溃后使用 XPENDING/XCLAIM；delivery 唯一键和 Feishu uuid 共同吸收重复。

• 429 按 Retry-After，5xx 和网络错误按 2、5、10、30、60 秒重试，之后保持 60 秒；最多 10 次。

• 确定性 4xx 或十次失败置 DEAD 并 ACK；记录脱敏 FEISHU_DELIVERY_DEAD 运行事件。

## 11.2 FeishuBotClient 扩展

• 增加 sendText、sendPost、sendCard、replyText、replyPost、replyCard、updateCard 方法。

• tenant access token 只缓存在内存，按 appId 隔离，在 expiresIn 前五分钟刷新；401 时只刷新一次并重试一次。

• 消息创建和回复均传 uuid=eventId；token、App Secret 和完整飞书响应不得进入日志。

• Card delayed update 使用 callback token 和完整 Card JSON；失败不改变运行或 intervention 状态。

# 12. REST API 与 DTO

| 方法与路径 | 权限 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| GET /api/ai/feishu-bindings | ai:feishu:binding:list | 按 botId、username、enabled 分页返回脱敏绑定 |
| POST /api/ai/feishu-bindings | ai:feishu:binding:add | 管理员创建或重新启用绑定 |
| POST /api/ai/feishu-bindings/{id}/disable | ai:feishu:binding:disable | 禁用绑定 |
| POST /api/ai/feishu-bindings/token | ai:feishu:binding:self | 当前用户生成本人绑定码 |
| POST /api/ai/mock-agent/execute | dev/test only | LEGACY 或 Result 1.1 模拟器 |

BindingCreateRequest { botId, senderOpenId, username }

BindingTokenRequest { botId }

BindingTokenResult { code, expiresAt, command }

BindingView { id, botId, maskedSenderOpenId, username, source, enabled, createTime, lastUsedAt }

FeishuInboundCardAction { eventId, operatorOpenId, messageId, chatId, token,

actionTag, actionValue, formValue, inputValue, cardContent }

• 公共请求使用严格 Jackson 解析并拒绝 tenantId、userId、enabled、source 等权威字段。

• senderOpenId 在列表默认只显示前 6 后 4；仅管理员提交时接收完整值。

## 12.1 稳定错误码

| 错误码 | Result.code | 触发条件 |
| --- | --- | --- |
| FEISHU_BOT_NOT_AVAILABLE | 404 | 机器人不存在、禁用、越权或命令关闭 |
| FEISHU_BINDING_NOT_FOUND | 404 | sender 未绑定或绑定禁用 |
| FEISHU_BINDING_CONFLICT | 409 | openId 或用户已绑定其他身份 |
| FEISHU_BINDING_TOKEN_INVALID | 400 | token 不存在、过期、已用或 bot 不匹配 |
| FEISHU_USER_FORBIDDEN | 404 | 用户禁用、跨租户或缺少运行权限 |
| FEISHU_COMMAND_INVALID | 400 | 命令、mention、task 或 messageType 不合法 |
| FEISHU_SESSION_CONFLICT | 409 | 线程已有活动运行 |
| FEISHU_INTERVENTION_NOT_AVAILABLE | 404 | 无唯一 OPEN intervention 或用户不匹配 |
| FEISHU_CARD_SIGNATURE_INVALID | 400 | actionValue 被篡改或签名无效 |
| CONNECTOR_CONTRACT_UNSUPPORTED | 400 | Connector 不是 Result 1.1 |
| CONNECTOR_RESPONSE_INVALID | 内部失败 | 响应无法解析或存在未知字段 |
| CONNECTOR_RESPONSE_TOO_LARGE | 内部失败 | 响应超过 1 MiB |
| FEISHU_DELIVERY_DEAD | 内部失败 | 消息发送超过重试上限 |

# 13. 前端规格

• Connector Drawer 使用 segmented control 选择 LEGACY 或 Result 1.1；1.1 模式隐藏 responseMapping，并显示只读契约版本。

• Connector 列表增加协议列；LEGACY 使用中性标签，1.1 使用成功状态标签。

• 飞书机器人列表增加用户绑定操作，打开 Drawer 展示分页、管理员新增、禁用和本人绑定码。

• 绑定码只显示一次，展示过期时间和固定命令，关闭弹窗后不再从后端读取明文。

• 绑定列表 senderOpenId 默认脱敏；管理员新增表单允许输入完整 openId 和 username。

• 不新增运行页面、事件调试器、HTTP callback 配置或飞书审批入口。

# 14. 安全与运行配置

• 所有飞书入口在路由前解析 binding，并通过 AgentAccessContext 应用租户、数据规则和按钮权限。

• Inbox payload 和 Delivery content 使用 AES-256-GCM；处理后清除 Inbox payloadCipher。

• Card actionValue 使用 HMAC-SHA256；比较使用 MessageDigest.isEqual。

• Gateway 只从当前 Connector 解密密钥，不用运行 input 覆盖 URL、headers、authHeader 或 timeout。

• 日志只记录 eventKey、botId、runId、interventionId、deliveryId、HTTP status 和稳定错误码。

ai:

collaboration:

enabled: true

inbox-interval-ms: 500

inbox-batch-size: 50

inbox-claim-seconds: 30

inbox-max-retries: 10

binding-token-minutes: 10

notification-stream: ai:pipeline:notifications

notification-group: jeecg-feishu-notifier

notification-pending-idle-seconds: 60

notification-max-retries: 10

connector-max-response-bytes: 1048576

run-detail-base-url: http://127.0.0.1:3100/multi-agent/runs

• prod 必须配置非空 ai.agent.allowed-hosts、AI_CONFIG_SECRET_KEY 和外部可访问的 run-detail-base-url。

# 15. AI 固定实施顺序

1. 新增 `_6`、fresh-install SQL、Connector 协议字段、五表实体和条件 Mapper。

2. 完成 Agent snapshot、Provider、模块 02 协议校验及回归测试。

3. 完成模块 03 ORCHESTRATOR 直跑和结构化业务通知 Outbox。

4. 实现持久化 Inbox、消息/Card DTO、claim 调度和加密清理。

5. 实现自助绑定码、管理员绑定、权限和前端 Binding Drawer。

6. 实现 mention 解析、四种精确命令、两种机器人路由和 session 事务。

7. 实现 WAITING 文本回复、Card 2.0、签名和 RunInterventionService 对接。

8. 实现 HttpAgentExecutionGateway 1.1、有界响应和模拟器。

9. 实现 notification Stream Consumer、Delivery 幂等和 FeishuBotClient 发送扩展。

10. 实现 Connector/Feishu 前端调整、单元测试、集成测试和真实飞书验收记录。

每一步先增加并通过对应测试。不得让模块 04 直接更新 ai_run、ai_node_run、ai_artifact 或 ai_run_intervention。

# 16. 测试清单

| 测试类或文件 | 必须覆盖 |
| --- | --- |
| HttpAgentExecutionGatewayTest | 稳定 invocationId、三状态、HTTP 映射、超时、大小、SSRF、密钥 |
| FeishuInboundIngressTest | 消息/Card 幂等、加密、队列满、payload 冲突、清理 |
| FeishuInboxSchedulerTest | claim、过期接管、退避、DEAD、重启 |
| FeishuBindingServiceTest | 自助码、管理员绑定、过期、单次、跨 bot、跨租户、禁用 |
| FeishuCommandParserTest | NFKC、mention、两种逗号、精确 code/alias/agentCode、拒绝模糊命令 |
| FeishuCommandRouterTest | 两种机器人、权限、session 原子性、source event 幂等 |
| FeishuInterventionHandlerTest | 文本补充、三动作、签名、非发起用户、重复消息/Card |
| FeishuNotificationConsumerTest | 目标路由、业务事件过滤、uuid、429、pending/claim、DEAD |
| FeishuBotClientTest | token 缓存、send/reply/Card/update、401 单次刷新、脱敏 |
| CollaborationMysqlIntegrationTest | 真实 _4/_5/_6、五表唯一键、事务回滚、并发 Inbox/session |
| CollaborationEndToEndTest | 五角色流程、角色直跑、DIRECT_AGENT、WAITING 恢复、最终交付 |
| Connector/Feishu frontend specs | 协议切换、mapping 隐藏、绑定码一次展示、sender 脱敏 |

## 16.1 固定安全与故障矩阵

• SDK callback 在 Inbox INSERT 前失败：SDK 重投由 eventKey 吸收；INSERT 后进程退出：Scheduler 恢复。

• 命令创建 run 后 session INSERT 冲突：外层事务回滚全部 run 数据。

• HTTP Agent 返回后进程崩溃：模块 03 使用相同 invocationId 重放，Gateway 原样透传。

• 飞书发送成功但 Delivery 提交前崩溃：uuid 和 eventId 降低重复，恢复后结果仍可幂等。

• 相同文本回复或 Card event 重投：Inbox eventKey 与 intervention sourceMessageId 双重去重。

• 绑定禁用后回复 WAITING：拒绝处理且不改变 run；JEECG 管理员仍可操作。

• 恶意 actionValue、跨线程、跨 bot、跨租户、其他用户点击：全部拒绝且不泄露存在性。

## 16.2 验证命令

$env:JAVA_HOME = 'C:\Users\Administrator\.jdks\ms-17.0.16'

mvn -pl jeecg-boot-module/jeecg-boot-module-airag -am "-Dtest=*Collaboration*Test,Feishu*Test,HttpAgentExecutionGatewayTest" "-Dsurefire.failIfNoSpecifiedTests=false" test -Pdev

$env:COLLAB_TEST_MYSQL_URL = 'jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/agent_collaboration_test'

$env:COLLAB_TEST_MYSQL_USER = 'root'

$env:COLLAB_TEST_MYSQL_PASSWORD = 'test-password'

$env:COLLAB_TEST_REDIS_HOST = '127.0.0.1'

$env:COLLAB_TEST_REDIS_PORT = '6379'

mvn -pl jeecg-boot-module/jeecg-boot-module-airag "-Dtest=CollaborationMysqlIntegrationTest,CollaborationEndToEndTest" test -Pdev

pnpm exec jest src/views/super/multiagent/connector src/views/super/multiagent/feishu

pnpm exec vue-tsc --noEmit

pnpm build

缺少 MySQL、Redis、外部 Agent 或真实飞书应用时，相关测试使用明确环境门控并记录 skipped。现有 vue-tsc 与 TypeScript 版本不兼容时保留真实命令和错误，不得标记为通过。

# 17. 真实飞书验收

• 开发者后台启用 im.message.receive_v1、card.action.trigger、im:message、im:message:readonly 及发送消息权限。

• 两个事件均通过现有 WebSocket 长连接接收，不配置 HTTP callback URL。

• 使用一次性绑定码完成用户绑定，再由管理员验证绑定列表和禁用。

• ORCHESTRATOR 按 alias 启动五角色流程，并用 agentCode 启动一个角色运行。

• DIRECT_AGENT 使用独立机器人启动相同执行引擎，并验证用户权限。

• 模拟 NEEDS_INPUT，分别用线程文本和 Card 处理；重复回复和点击不重复执行节点。

• 最终消息包含阶段摘要、需求/设计/仓库或提交/测试/检验产出和未完成项。

• 禁用 binding、Connector 或机器人后验证新命令被拒绝；现有运行按模块 03 策略处理。

# 18. 模块验收标准

• _6、fresh-install SQL、五表、索引、生成列、权限和 Connector 字段与本文一致。

• DIRECT_AGENT 与 ORCHESTRATOR 均不能绕过用户绑定、租户、部门或按钮权限。

• 模块 03 真实调用 HttpAgentExecutionGateway，并收到完整 Result 1.1 和 Artifact。

• 主机器人可按 alias 启动五角色流程，也可按 agentCode 运行指定角色。

• WAITING 能在原 runId 和 nodeRunId 恢复，线程回复和 Card 操作均幂等。

• notification Stream 只产生规定的业务消息，目标机器人、chat/thread 和 Artifact 链接正确。

• Inbox、Session、Delivery 在重复事件、进程重启和 Redis 重投下不重复创建运行或推进介入。

• API、日志、飞书消息和运行快照不泄露 Connector/机器人密钥、鉴权头或原始响应。

• 现有 Agent/Connector/机器人管理、Pipeline 发布、执行状态机和 /airag/flow 行为不变。

# 19. 与模块 05 交接

| 模块 04 交付 | 模块 05 使用约束 |
| --- | --- |
| 绑定管理 API | 运行中心仅展示脱敏发起人和来源，不回显 senderOpenId |
| Session 与完整 runId | 运行详情可从飞书链接打开，但所有操作仍由运行权限控制 |
| Delivery 状态 | 运行中心只显示业务消息发送状态，不展示 token、Card payload 或密钥 |
| Artifact 飞书交付 | URI 打开前再次校验 https，并使用 noopener/noreferrer |

# 20. 实施风险与固定控制

| 风险 | 固定控制 |
| --- | --- |
| 飞书发送无法由本地事务保证绝对一次 | delivery eventId、Feishu uuid、DB 状态和 Stream pending 共同降低重复，不宣称绝对 exactly-once |
| 长连接后台配置无法代码预检 | 验收明确检查消息事件、Card 回调和 scopes；无事件时不伪装为通过 |
| 绑定码泄露窗口 | 128-bit、十分钟、单次、绑定 bot、旧码撤销、数据库只存 hash |
| 外部 Agent 重复副作用 | 模块 03 稳定 invocationId，Gateway 原样透传，外部 Agent 负责 requestId 幂等 |
| 模块 03 通知契约需封口 | 只增加结构化业务 Outbox 和内部只读接口，不修改状态机 |
| Inbox 保存用户内容 | AES-GCM 加密、处理后清除 payloadCipher、日志不记录正文 |
| Card action 被篡改 | HMAC 签名、operator/session/binding 三重校验、eventId 幂等 |
| Connector SSRF 与超大响应 | prod allowlist、IP 检查、无重定向、有界 InputStream |
| 真实飞书环境依赖 | Mock、集成和真实验收分开报告，缺环境时明确 skipped |

# 附录 A：AI 实施完成输出格式

实施 AI 的最终输出必须列出：新增和修改文件、_6 与 fresh-install SQL、01/02/03 兼容封口、五张表、公开与内部接口、命令和事务、Gateway 请求响应、长连接消息/Card 事件、通知 Stream、测试命令与实际结果、跳过项和模块 05 待办。不得把 Mock 或本地 HTTP Server 结果表述为真实飞书联调通过。